АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории» | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 7141,0 | 6006,0 | 84,1 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание уличного освещения |  |  | 4294,9 | 3407,1 | 79,3 |  |  | экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ по энергосбережению |
| 1.2 | Валка, выпиловка сухих деревьев и кустарников |  |  | 271,4 | 215,6 | 79,4 |  |  | отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ |
| 1.3 | Вытравливание сорняков |  |  | 28,6 | 0,0 | 0,0 |  |  | для заключения договора отсутствует необходимый объем работ |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (окашивание, уборка и вывоз мусора, выпиловка сухих и аварийных деревьев) |  |  | 425,4 | 425,4 | 100,0 |  |  |  |
| 1.5 | Адресное хозяйство |  |  | 150,0 | 125,8 | 83,9 |  |  | отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ |
| 1.6 | Прочие мероприятия по благоустройству (окашивание) |  |  | 350,0 | 297,0 | 84,9 |  |  | отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ |
| 1.7 | Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора в общественных местах) |  |  | 165,3 | 92,0 | 55,7 |  |  | отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ |
| 1.8 | Прочие мероприятия по благоустройству (устройство, приобретение и содержание детских площадок) |  |  | 994,3 | 982,1 | 98,8 |  |  |  |
| 1.9 | Прочие мероприятия по благоустройству (устройство спортивной площадки) |  |  | 414,0 | 414,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.10 | Прочие мероприятия по благоустройству (изготовление информационных щитов для детских площадок) |  |  | 47,1 | 47,0 | 99,8 |  |  |  |
| Задача 2: Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятников и обелисков» |  |  | 3,8 | 3,7 | 97,4 |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт памятников и обелисков (покраска) |  |  | 3,8 | 3,7 | 97,4 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 7144,8 | 6009,7 | 84,1 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года