АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1: Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	 1
	Основное мероприятие: «Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории»
	
Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	
Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	7141,0
	6006,0
	84,1
	
	
	

	1.1
	Содержание уличного освещения
	
	
	4294,9
	3407,1
	79,3
	
	
	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ по энергосбережению

	1.2
	Валка, выпиловка сухих деревьев и кустарников
	
	
	271,4
	215,6
	79,4
	
	
	отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ

	1.3
	Вытравливание сорняков
	
	
	28,6
	0,0
	0,0
	
	
	для заключения договора отсутствует необходимый объем работ

	1.4
	Содержание мест захоронений (окашивание, уборка и вывоз мусора, выпиловка сухих и аварийных деревьев)
	
	
	425,4
	425,4
	100,0
	
	
	

	1.5
	Адресное хозяйство
	
	
	150,0
	125,8
	83,9
	
	
	отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ

	1.6
	Прочие мероприятия по благоустройству (окашивание)
	
	
	350,0
	297,0
	84,9
	
	
	отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ

	1.7
	Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора в общественных местах)
	
	
	165,3
	92,0
	55,7
	
	
	отсутствие срочной необходимости в выполнении большего объема работ

	1.8
	Прочие мероприятия по благоустройству (устройство, приобретение и содержание детских площадок)
	
	
	994,3
	982,1
	98,8
	
	
	

	1.9
	Прочие мероприятия по благоустройству (устройство  спортивной площадки)
	
	
	414,0
	414,0
	100,0
	
	
	

	1.10
	Прочие мероприятия по благоустройству (изготовление информационных щитов для детских площадок)
	
	
	47,1
	47,0
	99,8
	
	
	

	Задача 2: Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов

	2
	Основное мероприятие: «Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятников и обелисков»
	
	
	3,8
	3,7
	97,4
	
	
	

	2.1
	Ремонт памятников и обелисков (покраска)
	
	
	3,8
	3,7
	97,4
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	7144,8
	6009,7
	84,1
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Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года
