АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного комплекса на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	40,0
	35,8
	89,5
	
	
	остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на аналогичные мероприятия

	Задача 1: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения  участников дорожного движения
	

	1.1
	Основное мероприятие: "Повышение безопасности дорожного комплекса"
	
	
	40,0
	35,8
	89,5
	
	
	

	1.1.1
	Проведение мероприятий среди школьников по освещению вопросов дорожного движения
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.1.2
	Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети
	
	
	34,9
	30,7
	88,0
	4
	4
	

	1.1.3
	Обновление разметки пешеходного перехода
	
	
	5,1
	5,1
	100,0
	1
	1
	

	2
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	27191,6
	27029,7
	99,4
	
	
	

	Задача 1: Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	

	2.1
	Основное мероприятие: "Развитие улично-дорожной сети"
	
	
	1164,0
	1092,7
	93,9
	
	
	

	2.1.1
	Зимнее содержание: Очистка от снега и обработка песчано-соляной смесью дорог и улиц сельского поселения
	
	
	977,0
	906,7
	92,8
	
	
	

	2.1.2
	Летнее содержание: окашивание обочин дорог сельского поселения
	
	
	187,0
	186,0
	99,5
	
	
	

	2.1.3
	Грейдирование дорог и улиц сельского поселения
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Задача 2: Разработка документации технической, исходно-разрешительной, по проектированию, строительству, ремонту автомобильных дорог на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	

	2.2
	Основное мероприятие: "Развитие улично-дорожной сети"
	
	
	256,2
	171,1
	66,8
	
	
	

	2.2.1
	Сметные расчеты на ремонт улично-дорожной сети
	
	
	100,0
	15,0
	15,0
	4
	1
	

	2.2.2
	Ведение строительного контроля
	
	
	156,2
	156,1
	99,9
	2
	2
	

	Задача 3: Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	

	2.3
	Основное мероприятие: "Развитие улично-дорожной сети"
	
	
	25771,4
	25765,9
	99,9
	
	
	

	2.3.1
	Ремонт улично-дорожной сети сельского поселения
	
	
	25771,4
	25765,9
	99,9
	5
	4,5
	

	
	ИТОГО по программе:
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	27231,6
	27065,5
	99,4
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