АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного комплекса на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 40,0 | 35,8 | 89,5 |  |  | остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на аналогичные мероприятия |
| Задача 1: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: "Повышение безопасности дорожного комплекса" |  |  | 40,0 | 35,8 | 89,5 |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий среди школьников по освещению вопросов дорожного движения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети |  |  | 34,9 | 30,7 | 88,0 | 4 | 4 |  |
| 1.1.3 | Обновление разметки пешеходного перехода |  |  | 5,1 | 5,1 | 100,0 | 1 | 1 |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 27191,6 | 27029,7 | 99,4 |  |  |  |
| Задача 1: Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: "Развитие улично-дорожной сети" |  |  | 1164,0 | 1092,7 | 93,9 |  |  |  |
| 2.1.1 | Зимнее содержание: Очистка от снега и обработка песчано-соляной смесью дорог и улиц сельского поселения |  |  | 977,0 | 906,7 | 92,8 |  |  |  |
| 2.1.2 | Летнее содержание: окашивание обочин дорог сельского поселения |  |  | 187,0 | 186,0 | 99,5 |  |  |  |
| 2.1.3 | Грейдирование дорог и улиц сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2: Разработка документации технической, исходно-разрешительной, по проектированию, строительству, ремонту автомобильных дорог на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: "Развитие улично-дорожной сети" |  |  | 256,2 | 171,1 | 66,8 |  |  |  |
| 2.2.1 | Сметные расчеты на ремонт улично-дорожной сети |  |  | 100,0 | 15,0 | 15,0 | 4 | 1 |  |
| 2.2.2 | Ведение строительного контроля |  |  | 156,2 | 156,1 | 99,9 | 2 | 2 |  |
| Задача 3: Ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: "Развитие улично-дорожной сети" |  |  | 25771,4 | 25765,9 | 99,9 |  |  |  |
| 2.3.1 | Ремонт улично-дорожной сети сельского поселения |  |  | 25771,4 | 25765,9 | 99,9 | 5 | 4,5 |  |
|  | ИТОГО по программе: | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 27231,6 | 27065,5 | 99,4 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года