АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие сельских территорий" муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Строительство, модернизация и реконструкция систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения и газоснабжения в сельской местности" | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 1000,0 | 195,0 | 19,5 |  |  | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов; отсутствие проектно-сметной документации на строительство объектов |
| 1.1 | Строительство объекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту |  |  | 1000,0 | 195,0 | 19,5 | 4 | 1 |  |
| 1.3 | Ведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача 2: Строительство, модернизация и реконструкция систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения и газоснабжения в сельской местности" | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 6167,3 | 2859,9 | 46,4 |  |  | реконструкция водозаборных сооружений с водонапорной башней в с. Токарево была запланирована в муниципальной программе Департамента ЖКХ в размере 2800,0 тыс.руб. и Департаменте с/х в размере 2767,3 тыс.руб., фактически работы выполнены на 2800,0 тыс.руб. и выделены для оплаты из Департамента ЖКХ |
| 2.1 | Строительство объекта |  |  | 5567,3 | 2800,0 | 50,3 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту |  |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 |  |
| 2.3 | Экспертиза проектно-сметной документации по объекту |  |  | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 |  |
| 2.4 | Ведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта |  |  | 60,0 | 59,9 | 99,8 | 1 | 1 |  |
| Задача 3: Строительство, модернизация и реконструкция систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения и газоснабжения в сельской местности" | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Экспертиза проектно-сметной документации по объекту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 7167,3 | 3054,9 | 42,6 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года