АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

	 1
	Основное мероприятие: "Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области"
	
Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	
Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	4913,2
	3318,3
	67,5
	
	
	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

	1.1
	Ремонт и обслуживание систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	1718,9
	1137,4
	66,2
	
	
	

	1.2
	Замена устаревшего и физически изношенного оборудования
	
	
	302,7
	183,3
	60,6
	
	
	

	1.3
	Страхование
	
	
	79,2
	79,2
	100,0
	
	
	

	1.4
	Налог на имущество
	
	
	65,4
	65,4
	100,0
	
	
	

	1.5
	Геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания по объектам
	
	
	1600,0
	1463,0
	91,4
	
	
	

	1.6
	Проекты планировки и межевания по объектам 
	
	
	1147,0
	390,0
	34,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	4913,2
	3318,3
	67,5
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Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года
