АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области" | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 4913,2 | 3318,3 | 67,5 |  |  | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 1.1 | Ремонт и обслуживание систем коммунальной инфраструктуры |  |  | 1718,9 | 1137,4 | 66,2 |  |  |  |
| 1.2 | Замена устаревшего и физически изношенного оборудования |  |  | 302,7 | 183,3 | 60,6 |  |  |  |
| 1.3 | Страхование |  |  | 79,2 | 79,2 | 100,0 |  |  |  |
| 1.4 | Налог на имущество |  |  | 65,4 | 65,4 | 100,0 |  |  |  |
| 1.5 | Геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические изыскания по объектам |  |  | 1600,0 | 1463,0 | 91,4 |  |  |  |
| 1.6 | Проекты планировки и межевания по объектам |  |  | 1147,0 | 390,0 | 34,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 4913,2 | 3318,3 | 67,5 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года