АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Охрана окружающей среды  на территории  муниципального образования Никольского сельского поселения  Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	план           на 12 месяцев
	факт за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия

	 1
	Основное мероприятие: "Устройство, содержание и ремонт площадок для сбора твердых коммунальных отходов"
	 
	 
 
	330,3
	330,3
	100,0
	
	
	

	1.1
	Приобретение бункеров и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	142,5
	142,5
	100,0
	3
	3
	

	1.2
	Ремонт бункеров для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	61,8
	61,8
	100,0
	3
	3
	

	1.3
	Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.4
	Приобретение ограждений площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	126,0
	126,0
	100,0
	3
	3
	

	Задача 2 Снижение вредного воздействия на окружающую среду

	2
	Основное мероприятие: "Развитие и совершенствование системы обращения с отходами"
	
	
	10,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.1
	Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп
	
	
	10,0
	0,0
	0,0
	20
	0
	расходы производятся по факту накопления ламп

	2.2
	Публикация на официальных сайтах и в средствах массовой информации материалов о реализации Программы
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.3
	Информирование населения о нахождении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	 Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
 
 
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области 
 
 
	340,3
	330,3
	97,1
	
	[bookmark: _GoBack]
	



Глава муниципального образования
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Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135)7-61-97

31 января 2022 года
