АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Устройство, содержание и ремонт площадок для сбора твердых коммунальных отходов" |  |  | 330,3 | 330,3 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение бункеров и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 142,5 | 142,5 | 100,0 | 3 | 3 |  |
| 1.2 | Ремонт бункеров для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 61,8 | 61,8 | 100,0 | 3 | 3 |  |
| 1.3 | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение ограждений площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 126,0 | 126,0 | 100,0 | 3 | 3 |  |
| Задача 2 Снижение вредного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: "Развитие и совершенствование системы обращения с отходами" |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0 | расходы производятся по факту накопления ламп |
| 2.2 | Публикация на официальных сайтах и в средствах массовой информации материалов о реализации Программы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | Информирование населения о нахождении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 340,3 | 330,3 | 97,1 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135)7-61-97

31 января 2022 года