АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в области энергосбережения в сельских поселениях" |  |  | 254,7 | 254,6 | 99,9 |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 175,0 | 174,9 | 99,9 | 51 | 51 |  |
| 1.2 | Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение |  |  | 79,7 | 79,7 | 100,0 | 1 | 1 |  |
| 1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.6 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.7 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.8 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.9 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.10 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.11 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.12 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.13 | Сокращение потерь воды при ее передаче |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.14 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.15 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.16 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 254,7 | 254,6 | 99,9 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года