АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 6815,5 | 6022,1 | 88,4 |  |  |  |
| 1.1 | Содержание уличного освещения |  |  | 4017,6 | 3323,0 | 82,7 |  |  | экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ по энергосбережению |
| 1.2 | Мероприятия по озеленению поселения |  |  | 70,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | расходы проведены по валке, выпиловке сухих деревьев |
| 1.3 | Валка, выпиловка сухих деревьев |  |  | 200,0 | 270,1 | 135,1 |  |  |  |
| 1.4 | Содержание мест захоронений (окашивание, уборка мусора, выпиловка сухих и аварийных деревьев) |  |  | 620,1 | 530,4 | 85,5 |  |  | счет за вывоз мусора с территории кладбищ за 2020 год выставлены по окончанию 2020 года |
| 1.5 | Адресное хозяйство |  |  | 198,1 | 198,1 | 100,0 |  |  |  |
| 1.6 | Прочие мероприятия по благоустройству (окашивание) |  |  | 150,0 | 315,7 | 210,5 |  |  |  |
| 1.7 | Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора в общественных местах) |  |  | 138,4 | 439,8 | 317,8 |  |  |  |
| 1.8 | Прочие мероприятия по благоустройству (устройство, приобретение и ремонт детских площадок) |  |  | 961,1 | 484,6 | 50,4 |  |  | расходы проведены по уборке мусора в общественных местах |
| 1.9 | Прочие мероприятия по благоустройству (устройство пешеходных переходов через реку) |  |  | 460,0 | 460,4 | 100,1 |  |  |  |
| 2 | Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов |  |  | 1566,8 | 1150,8 | 73,5 |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление смет на ремонт и реконструкцию памятников |  |  | 82,3 | 82,3 | 100,0 |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство сельских территорий, реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Работы по благоустройству и восстановлению обелиска мирным жителям в д. Потапово Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 416,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | отсутствие проектно-сметной документации на ремонт объекта |
| 2.3 | Благоустройство сельских территорий, реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Работы по благоустройству и восстановлению обелиска мирным жителям в с. Токарево Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 1068,5 | 1068,5 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 8382,3 | 7172,9 | 85,6 | 100,0 | 85,6 |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97