АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории
	
Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	
Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	6815,5
	6022,1
	88,4
	
	
	

	1.1
	Содержание уличного освещения
	
	
	4017,6
	3323,0
	82,7
	
	
	экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ по энергосбережению

	1.2
	Мероприятия по озеленению поселения
	
	
	70,2
	0,0
	0,0
	
	
	расходы проведены по валке, выпиловке сухих деревьев

	1.3
	Валка, выпиловка сухих деревьев
	
	
	200,0
	270,1
	135,1
	
	
	

	1.4
	Содержание мест захоронений (окашивание, уборка мусора, выпиловка сухих и аварийных деревьев)
	
	
	620,1
	530,4
	85,5
	
	
	счет за вывоз мусора с территории кладбищ за 2020 год выставлены по окончанию 2020 года

	1.5
	Адресное хозяйство
	
	
	198,1
	198,1
	100,0
	
	
	

	1.6
	Прочие мероприятия по благоустройству (окашивание)
	
	
	150,0
	315,7
	210,5
	
	
	

	1.7
	Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора в общественных местах)
	
	
	138,4
	439,8
	317,8
	
	
	

	1.8
	Прочие мероприятия по благоустройству (устройство, приобретение и ремонт детских площадок)
	
	
	961,1
	484,6
	50,4
	
	
	расходы проведены по уборке мусора в общественных местах

	1.9
	Прочие мероприятия по благоустройству (устройство пешеходных переходов через реку)
	
	
	460,0
	460,4
	100,1
	
	
	

	2
	Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов
	
	
	1566,8
	1150,8
	73,5
	
	
	

	2.1
	Изготовление смет на ремонт и реконструкцию памятников
	
	
	82,3
	82,3
	100,0
	
	
	

	2.2
	Благоустройство сельских территорий, реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Работы по благоустройству и восстановлению обелиска мирным жителям в д. Потапово Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	416,0
	0,0
	0,0
	
	
	отсутствие проектно-сметной документации на ремонт объекта

	2.3
	Благоустройство сельских территорий, реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Работы по благоустройству и восстановлению обелиска мирным жителям в с. Токарево Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	1068,5
	1068,5
	100,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	8382,3
	7172,9
	85,6
	100,0
	85,6
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Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97
