АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного комплекса на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	27,4
	7,3
	26,6
	100,0
	26,6
	остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на аналогичные мероприятия

	1.1
	Проведение мероприятий среди школьников по освещению вопросов дорожного движения
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.2
	Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети
	
	
	7,4
	7,3
	98,6
	
	
	

	1.3
	Обновление разметки пешеходного перехода
	
	
	20,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	5533,7
	5517,1
	99,7
	100,0
	99,7
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	2.1
	Зимнее содержание: Очистка от снега и обработка песчано-соляной смесью дорог и улиц сельского поселения
	
	
	40,0
	38,7
	96,8
	
	
	

	2.2
	Летнее содержание: окашивание обочин дорог сельского поселения
	
	
	200,0
	203,6
	101,8
	
	
	

	2.3
	Грейдирование дорог и улиц сельского поселения
	
	
	60,0
	56,2
	93,7
	
	
	

	2.4
	Сметные расчеты на ремонт асфальтобетонного покрытия
	
	
	346,0
	345,8
	99,9
	
	
	

	2.5
	Паспортизация автомобильных дорог
	
	
	300,0
	299,5
	99,8
	
	
	

	2.6
	Ведение строительного контроля
	
	
	12,8
	12,8
	100,0
	
	
	

	2.7
	Ремонт улично-дорожной сети сельского поселения
	
	
	4574,9
	4560,5
	99,7
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	5561,1
	5524,4
	99,3
	100,0
	99,3
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97
