АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного комплекса на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 27,4 | 7,3 | 26,6 | 100,0 | 26,6 | остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на аналогичные мероприятия |
| 1.1 | Проведение мероприятий среди школьников по освещению вопросов дорожного движения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети |  |  | 7,4 | 7,3 | 98,6 |  |  |  |
| 1.3 | Обновление разметки пешеходного перехода |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 5533,7 | 5517,1 | 99,7 | 100,0 | 99,7 |  |
| 2.1 | Зимнее содержание: Очистка от снега и обработка песчано-соляной смесью дорог и улиц сельского поселения |  |  | 40,0 | 38,7 | 96,8 |  |  |  |
| 2.2 | Летнее содержание: окашивание обочин дорог сельского поселения |  |  | 200,0 | 203,6 | 101,8 |  |  |  |
| 2.3 | Грейдирование дорог и улиц сельского поселения |  |  | 60,0 | 56,2 | 93,7 |  |  |  |
| 2.4 | Сметные расчеты на ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | 346,0 | 345,8 | 99,9 |  |  |  |
| 2.5 | Паспортизация автомобильных дорог |  |  | 300,0 | 299,5 | 99,8 |  |  |  |
| 2.6 | Ведение строительного контроля |  |  | 12,8 | 12,8 | 100,0 |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт улично-дорожной сети сельского поселения |  |  | 4574,9 | 4560,5 | 99,7 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 5561,1 | 5524,4 | 99,3 | 100,0 | 99,3 |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97