АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие сельских территорий" муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и реконструкция систем газоснабжения | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 3069,9 | 1955,9 | 63,7 |  |  | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов; отсутствие проектно-сметной документации на строительство объектов |
| 1.1 | Строительство объекта |  |  | 1310,4 | 1310,4 | 100,0 |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 1000,0 | 290,0 | 29,0 |  |  |  |
| 1.3 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту |  |  | 727,4 | 323,5 | 44,5 |  |  |  |
| 1.4 | Ведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта |  |  | 28,1 | 28,1 | 100,0 |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации по объекту |  |  | 4,0 | 3,9 | 97,5 |  |  |  |
| 2 | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения |  |  | 880,0 | 51,9 | 5,9 |  |  |  |
| 2.1 | Строительство шахтного колодца в д. Новое Гагаринского района Смоленской области |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Экспертиза проектной документации по объекту |  |  | 27,9 | 27,9 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3 | Экспертиза проектно-сметной документации |  |  | 528,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4 | Проведение достоверности определения сметной стоимости строительства по объекту |  |  | 24,0 | 24,0 | 100,0 |  |  |  |
| 3 | Модернизация и реконструкция систем водоотведения |  |  | 1000,0 | 250,0 | 25,0 |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 1000,0 | 250,0 | 25,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 4949,9 | 2257,8 | 45,6 | 100,0 | 45,6 |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97