АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 3507,5 | 2112,2 | 60,2 |  |  | Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
| 1.1 | Ремонт и обслуживание систем коммунальной инфраструктуры |  |  | 765,6 | 821,9 | 107,4 |  |  |  |
| 1.2 | Замена устаревшего и физически изношенного оборудования |  |  | 580,0 | 517,1 | 89,2 |  |  |  |
| 1.3 | Страхование |  |  | 120,0 | 29,7 | 24,8 |  |  |  |
| 1.4 | Налог на имущество, пошлины, штрафы |  |  | 31,9 | 31,8 | 99,7 |  |  |  |
| 1.5 | Геологические, геодезические, экологические изыскания |  |  | 1980,0 | 681,7 | 34,4 |  |  |  |
| 1.6 | Кадастровые работы |  |  | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 3507,5 | 2112,2 | 60,2 | 100,0 | 60,2 |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97