АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры
	
Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	
Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	3507,5
	2112,2
	60,2
	
	
	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов; оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

	1.1
	Ремонт и обслуживание систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	765,6
	821,9
	107,4
	
	
	

	1.2
	Замена устаревшего и физически изношенного оборудования
	
	
	580,0
	517,1
	89,2
	
	
	

	1.3
	Страхование
	
	
	120,0
	29,7
	24,8
	
	
	

	1.4
	Налог на имущество, пошлины, штрафы
	
	
	31,9
	31,8
	[bookmark: _GoBack]99,7
	
	
	

	1.5
	Геологические, геодезические, экологические изыскания
	
	
	1980,0
	681,7
	34,4
	
	
	

	1.6
	Кадастровые работы
	
	
	30,0
	30,0
	100,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	3507,5
	2112,2
	60,2
	100,0
	60,2
	




Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97
