АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 1500,0 | 1480,6 | 98,7 |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение бункеров и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 240,0 | 36,5 | 15,2 | 6 | 1 |  |
| 1.2 | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 250,0 | 190,1 | 76,0 | 5 | 4 |  |
| 1.3 | Приобретение ограждений площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  | 1010,0 | 1254,0 | 124,2 | 36 | 34 |  |
| 2 | Снижение вредного воздействия на окружающую среду |  |  | 60,0 | 1,3 | 2,2 |  |  |  |
| 2.1 | Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  | 60,0 | 1,3 | 2,2 | 500 | 110 | расходы производились по факту накопления ламп |
| 2.2 | Публикация на официальных сайтах и в средствах массовой информации материалов о реализации Программы |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.3 | Информирование населения о нахождении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 1560,0 | 1481,9 | 95,0 | 100,0 | 95,0 |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135)7-61-97