АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	план               на 12 месяцев
	факт за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Замена ламп накаливания (95 Вт, 50 Вт) на светодиодные (15 Вт, 9 Вт соответственно), 3 шт., 25 шт. соответственно
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	[bookmark: _GoBack]Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	150,0
	150,0
	100,0
	28
	8
	

	2
	Замена ламп уличного освещения (250 Вт) на светодиодные лампы (100 Вт), 355 шт.
	
	
	150,0
	150,0
	100,0
	355
	70
	

	3
	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	4
	Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	5
	Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	6
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	7
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	8
	Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	9
	Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	10
	Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	11
	Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	12
	Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	13
	Сокращение потерь воды при ее передаче
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	14
	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	15
	Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	16
	Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	300,0
	300,0
	100,0
	100,0
	100,0
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97
