АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	904,1
	749,7
	82,9
	
	
	остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог

	1.1
	Ремонт улично-дорожной сети 
	
	
	904,1
	749,7
	82,9
	
	
	

	2
	Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы»
	
	
	217,1
	202,5
	93,3
	
	
	

	2.1
	[bookmark: _GoBack]Очистка дорог от снега  и посыпка песком
	
	
	157,1
	141,9
	90,3
	
	
	

	2.2
	Обкашивание обочин дорог
	
	
	61,0
	60,6
	99,3
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	1121,2
	952,2
	84,9
	
	
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва


Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97
