АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 904,1 | 749,7 | 82,9 |  |  | остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог |
| 1.1 | Ремонт улично-дорожной сети |  |  | 904,1 | 749,7 | 82,9 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» |  |  | 217,1 | 202,5 | 93,3 |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог от снега и посыпка песком |  |  | 157,1 | 141,9 | 90,3 |  |  |  |
| 2.2 | Обкашивание обочин дорог |  |  | 61,0 | 60,6 | 99,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 1121,2 | 952,2 | 84,9 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97