АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	план           на 12 месяцев
	факт за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	Воробьёва Олеся Александровна
	Местный бюджет 
	166,9
	139,0
	83,3
	х
	х
	х

	1.1
	Утилизация ртутьсодержащих ламп
	 
	 
	50,0
	26,3
	52,6
	
	
	расходы производились по факту накопления ламп

	1.2
	Вывоз мусора с территории кладбищ и несанкционированных свалок
	 
	 
	86,9
	82,7
	95,2
	
	
	

	1.3
	Очистка участка берега р. Гжать
	 
	 
	30,0
	30,0
	100,0
	
	
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва
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