Отчёт за 2016г.
о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области за 2014 - 2016 годы»  

план 601000 руб.
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Кассовое исполнение  в 2016 г. ( руб.)

	
	
	

	1.
	Обработка песко-соляной смесью дорог дог.№4-Га/58Д от 08.02.16г., дог.№37-Га/735Д от 25.11.16г.
	15381,86

	2.
	за очистку дорог от снега нас.пунктов дог.№1 от 21.01.2016г., дог.№18 от 05.11.2016г
	21918,40

	3.
	за  доставку дорожных знаков по Дог.п. №4 от 28.03.2016г
	15252,00

	4
	за установку дорожных знаков Дог.№11 от 01.06.16г.
	12710

	5
	Рем.ул.сети от д.№6 до ул.Мира д.Никольское дог.№27от 27.05.16г
	99666,00

	6
	Рем.ул.сети от з/уч.№25 по ул. Гагарина до дет. площадки д.Никольское дог.№26от24.05.16г.
	99300,00

	7
	Рем.участка дороги от  ул.Мира до з/уч. д.№25по ул.Гагарина д.Никольское дог.№29от 03.06.16г
	99585,00

	8
	Рем.ул.дорож.сети от д.№25 до з/уч.№35 по ул.30л.Победыпо д.Никольское дог.№28от01.06.16г.
	99490,00

	9
	 Приобретение материалов  для разметки пешеходных переходов
	13612,00

	10
	Очистка дорог от снега  дог. № 32 от 01.11.16г
	81923,35

	
	всего
	558838,61

	
	Отклонение от плана за счёт уменьшения стоимости материалов и работ
	-42161,39


Отчёт

о реализации муниципальной программы  «Противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского Смоленской области на 2014-2016 год» 
план- 6250,00 руб.

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Кассовое исполнение  в 2016 г. ( руб.)

	
	Приобретение жёсткого диска для видеонаблюдения
	6250,00

	
	всего
	6250,00


Отчёт

о реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского Смоленской области на 2014-2017 годы "
План – 1 735 814,99
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Кассовое исполнение  в 2016 г. ( руб.)

	1.
	стр-во и монтаж установки очистки сточных вод м.к.0163300002715000004-0107885-03от22.12.15г
	1098066,34

	2.
	вывоз мусора с несанкционированных свалок
	351873,55

	3.
	Устр.площадки для сбора ТБО на пересечении улиц д.Никольское
	66917,00

	4.
	За очист.участка реки Гжать от мусора и 2-х родников,санитар.рубку растительн.  Дог.№13 от 10.07.16
	30000,00

	
	всего
	1 542 791,64

	
	Отклонение: не приобретены бункеры для ТБО в связи с ожидаемым переходом в региональный оператор, не требовался ремонт площадок под бункерами, не потребовалась утилизация ртуть содержащих ламп
	-214083,3


Отчёт

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского Смоленской области» 
план-12 976 893,00 руб.

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Кассовое исполнение  в 2016 г. ( руб.)

	
	Перевод жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление по адресам: Смоленская область, Гагаринский район. д. Усилительный пункт (Сверчково), д.14, 14а, 14б._
	12 097 343,00

	.
	всего
	12097343,00

	
	Отклонение: уменьшение суммы контракта, не потребовалась замена уличных фонарей
	-879550,00


Старший менеджер 


Н.В.Бринковян
