АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области»
	
	
	904,1
	749,7
	82,9
	
	
	остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог

	1.1
	Ремонт улично-дорожной сети 
	
	
	904,1
	749,7
	82,9
	
	
	

	2
	Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы»
	
	
	217,1
	202,5
	93,3
	
	
	

	2.1
	[bookmark: _GoBack]Очистка дорог от снега  и посыпка песком
	
	
	157,1
	141,9
	90,3
	
	
	

	2.2
	Обкашивание обочин дорог
	
	
	61,0
	60,6
	99,3
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	1121,2
	952,2
	84,9
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Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97





















АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в Никольском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в Никольском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области»
	Воробьёва Олеся Александровна
	Местный бюджет 
	3327,3
	3143,4
	94,5
	х
	х
	х

	1.1
	Строительство артезианской скважины д. Усилительный пункт Сверчково
	 
	 
	3327,3
	3143,4
	94,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	план           на 12 месяцев
	факт за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области»
	Воробьёва Олеся Александровна
	Местный бюджет 
	166,9
	139,0
	83,3
	х
	х
	х

	1.1
	Утилизация ртутьсодержащих ламп
	 
	 
	50,0
	26,3
	52,6
	
	
	расходы производились по факту накопления ламп

	1.2
	Вывоз мусора с территории кладбищ и несанкционированных свалок
	 
	 
	86,9
	82,7
	95,2
	
	
	

	1.3
	Очистка участка берега р. Гжать
	 
	 
	30,0
	30,0
	100,0
	
	
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135)7-61-97

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «По противодействию терроризму и экстремизму на территории  муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Противодействие терроризму и экстремизму
	Воробьёва Олеся Александровна  
	Местный бюджет 
	2,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.1
	Приобретение буклетов антитеррористической направленности
	 
	 
	2,0
	0,0
	0,0
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Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97




АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	план               на 12 месяцев
	факт за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	Воробьёва Олеся Александровна
	Местный бюджет 
	25,0
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	1.1
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
	 
	 
	25,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные и энергосберегающие
	
	
	25,0
	0,0
	0,0
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