АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» |  |  | 904,1 | 749,7 | 82,9 |  |  | остаток неиспользованных средств дорожного фонда перенесен на следующий за отчетным год на ремонт дорог |
| 1.1 | Ремонт улично-дорожной сети |  |  | 904,1 | 749,7 | 82,9 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети и мест общего пользования на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2017-2020 годы» |  |  | 217,1 | 202,5 | 93,3 |  |  |  |
| 2.1 | Очистка дорог от снега и посыпка песком |  |  | 157,1 | 141,9 | 90,3 |  |  |  |
| 2.2 | Обкашивание обочин дорог |  |  | 61,0 | 60,6 | 99,3 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 1121,2 | 952,2 | 84,9 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в Никольском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в Никольском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области» | Воробьёва Олеся Александровна | Местный бюджет | 3327,3 | 3143,4 | 94,5 | х | х | х |
| 1.1 | Строительство артезианской скважины д. Усилительный пункт Сверчково |  |  | 3327,3 | 3143,4 | 94,5 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» | Воробьёва Олеся Александровна | Местный бюджет | 166,9 | 139,0 | 83,3 | х | х |  | х |
| 1.1 | Утилизация ртутьсодержащих ламп |  |  | 50,0 | 26,3 | 52,6 |  |  |  | расходы производились по факту накопления ламп |
| 1.2 | Вывоз мусора с территории кладбищ и несанкционированных свалок |  |  | 86,9 | 82,7 | 95,2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Очистка участка берега р. Гжать |  |  | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135)7-61-97

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «По противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противодействие терроризму и экстремизму | Воробьёва Олеся Александровна |  | Местный бюджет | 2,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 1.1 | Приобретение буклетов антитеррористической направленности |  |  |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Воробьёва Олеся Александровна | Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 1.1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена ламп в светильниках наружного освещения на более экономичные и энергосберегающие |  |  | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97