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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 13 января 2021 года № 11

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы   

           Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 22.12.2020 № 52 «О бюджете муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами благоустройства Никольского сельского поселения, в соответствии с Уставом Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

3.Постановление №105 от 27.12.2019 года считать утратившим силу.

4.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

5.Контроль над ходом реализации Программы оставляю за собой.
Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области                                            О.А.Воробьёва
УТВЕРЖДЕНА

      постановлением Администрации
    Никольского сельского поселения

     Гагаринского района
Смоленской области

от 13.01.2021г. № 11
Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района 
Смоленской области» 
на 2021-2023 годы
д. Никольское, 2021
П а с п о р т 

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» 
на 2021-2023 годы

	Наименование программы
	 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2021-2023 годы

	Заказчик программы

 
	Администрация  Никольского сельского поселения Гагаринского района  Смоленской области (далее - Администрация  сельского поселения)

	Основные разработчики программы
	Администрация  Никольского сельского поселения Гагаринского района  Смоленской области (далее - Администрация  сельского поселения)

	Цель программы


	Повышение уровня комплексного благоустройства  территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	Задача программы


	Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования, военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области 

	Основные целевые показатели программы


	- доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству территории муниципального образования  Никольского сельского  поселения Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий в размере 100%

	Сроки реализации программы
	2021 -2023 годы

	Объемы и источники финансирования программы


	Общий  объем  финансирования  Программы  

за счет средств всех источников составляет 13397,500  тыс. руб.

В том числе по годам:

2021 год – 6015,000 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,000 тыс. рублей;

- местный бюджет – 6015,000  тыс. рублей;

2022 год – 3931,200 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,000 тыс. рублей;

- местный бюджет – 3931,200  тыс. рублей;

2023 год – 3451,300 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,000 тыс. рублей;

- местный бюджет –3451,300  тыс. рублей;


I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Разработка муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2021-2023 годы (далее - программа) направлена на повышение уровня благоустройства и озеленения Никольского сельского поселения, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности жителей поселения.
Благоустройству территории Никольского сельского поселения придается большое значение. Селитебные территории, являющиеся важной составляющей окружающей среды, выполняют несколько функций: 

- это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки автомобилей. 

- это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки. 

- зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. Производится замена ламп уличного освещения, в том числе на энергосберегающие, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения поселения. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 

В поселенческой системе уличного освещения функционируют более 500 источников света. Почти везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные светодиодные светильники.

Для улучшения качества уличного освещения, а также увеличения энергоэффективности требуется планомерная замена ламп на светодиодные светильники, а также устройство уличного освещения на улицах новой индивидуальной застройки.
Другим важным  направлением является соблюдение Правил благоустройства территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Основными направлениями деятельности по благоустройству мест общего пользования являются:

 - ручная уборка территории парков, скверов, общественных мест, территорий между проезжей частью улиц и тротуаром в течение года;
- очистка общественных урн  от мусора;

- посадка и осуществление ухода за деревьями, кустарниками, цветниками;

- скашивание зеленой зоны;

- формирование крон деревьев и кустарников, обрезка ветвей закрывающие дорожные знаки;
- окраска бордюрного камня, окрашивание мостовых перильных ограждений, заборов и скамеек.

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета муниципального образования на содержание, постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность сельских жителей в данных услугах и повышении их качества. 

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

2. Цель и целевые показатели программы

Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Целевые показатели
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.

изм.
	2021
год
	2022
год
	2023
год

	1.


	Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий
	%
	100
	100
	100


3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия по комплексному благоустройству в границах Никольского сельского поселения будут определяться на основе Правил благоустройства территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

 
Мероприятия осуществляются организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 1. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и плановый период  2022-2023 годы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, составляет: 13397,500 тыс. руб.

В том числе по годам:

2021 год – 6015,000 тыс. руб.;

2022 год – 3931,200 тыс. руб.;

2023 год – 3451,300 тыс. руб. 

 При расчете фактической потребности финансирования программы учитывались нормативные стоимости оказания услуг и работ по благоустройству, наружному освещению и озеленению. 

Срок реализации программы – 2021 - 2023 годы.

5. Механизм реализации программы

Управление реализацией программы осуществляет заказчик – Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Заказчик программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими организациями.

Мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных  контрактов, договоров подряда на содержание и благоустройство мест общего пользования в границах Никольского сельского поселения.
Заказчик программы участвует в распределении объемов финансирования, указанных в приложении  к настоящей программе, по выполнению работ по  содержанию и благоустройству мест общего пользования в границах Никольского сельского поселения. 

Разработчик и исполнитель программы – Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области:

- разрабатывает план-график (приложение № 2), в котором формируются показатели программы с разбивкой по кварталам на основе целевых показателей;
- ежеквартально представляет в Финансовое управление и отдел экономического развития и потребительского рынка информацию об уровне финансирования подпрограммы, степени достижения целевых показателей и общем объеме фактически произведенных расходов по мероприятиям программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- ежегодно представляет сведения о выполнении  плана-графика реализации программы на очередной финансовый год одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, осуществляет обобщение и подготовку отчета о ходе
реализации программы с пояснительной запиской.

  Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы

«Благоустройство территории муниципального Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области поселения» на 2021-2023 годы
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Исполнитель
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Источник финансирования

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1: Содержание уличного освещения, озеленение, благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	1
	Основное мероприятие: «Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории»
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	12747,500
	5365,000
	3931,200
	3451,300
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	12747,500
	5365,000
	3931,200
	3451,300
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.1
	Содержание уличного освещения
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	10822,300
	3715,000
	3181,200
	2601,300
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	10822,300
	3715,000
	3181,200
	2601,300
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.2
	Валка, выпиловка сухих деревьев
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области
	350,000
	150,000
	100,000
	100,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	350,000
	150,000
	100,000
	100,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.3
	Содержание мест захоронений (окашивание, уборка и вывоз мусора, выпиловка сухих и аварийных деревьев)
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	900,000
	300,000
	300,000
	300,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	900,000
	300,000
	300,000
	300,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.4
	Адресное хозяйство
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	250,000
	150,000
	50,000
	50,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	250,000
	150,000
	50,000
	50,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.5
	Прочие мероприятия по благоустройству (окашивание)
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	600,000
	200,000
	200,000
	200,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	600,000
	200,000
	200,000
	200,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.6
	Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора в общественных местах)
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	300,000
	100,000
	100,000
	100,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	300,000
	100,000
	100,000
	100,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.7
	Прочие мероприятия по благоустройству (устройство и приобретение детских площадок)
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	250,000
	150,000
	0,000
	100,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	250,000
	150,000
	0,000
	100,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	1.8
	Прочие мероприятия по благоустройству (строительство спортивной площадки)
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	600,000
	600,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	600,000
	600,000
	0,000
	0,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	
	Итого по задаче 1:
	
	
	12747,500
	5365,000
	3931,200
	3451,300
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	12747,500
	5365,000
	3931,200
	3451,300
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	Задача 2: Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов

	2
	Основное мероприятие: «Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов»
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	650,000
	650,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	650,000
	650,000
	0,000
	0,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	2.1
	Изготовление смет на ремонт и реконструкцию памятников
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	50,000
	50,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	50,000
	50,000
	0,000
	0,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	2.2
	Благоустройство сельских территорий, реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Работы по благоустройству и восстановлению обелиска мирным жителям в д. Потапово Гагаринского района Смоленской области»
	2021-2023
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	600,000
	600,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	600,000
	600,000
	0,000
	0,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	
	Итого по задаче 2:
	
	
	650,000
	650,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	650,000
	650,000
	0,000
	0,000
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	
	Итого по программе:
	
	
	13397,500
	6015,000
	3931,200
	3451,300
	

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Федеральный бюджет 

	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Областной бюджет 

	
	
	
	
	13397,500
	6015,000
	3931,200
	3451,300
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области

	Приложение № 2

ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы на 2021 год

	«Благоустройство территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района   Смоленской области» на 2021-2023 годы

	Наименование мероприятий муниципальной программы
	Исполнитель
	Источник финансирования 
	Объем финансирования муниципальной программы

(тыс. рублей)
	Плановое значение

целевого показателя

	
	
	
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев
	на 6 месяцев
	на 9 месяцев
	на 12 месяцев

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1: Содержание уличного освещения, озеленение, мест захоронений, благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	Основное мероприятие: Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории 
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	2690,000
	4140,000
	5365,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	2690,000
	4140,000
	5365,000
	
	
	

	Содержание уличного освещения
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	1800,000
	2800,000
	3715,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	1800,000
	2800,000
	3715,000
	
	
	

	Валка, выпиловка сухих деревьев
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	80,000
	100,000
	150,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	80,000
	100,000
	150,000
	
	
	

	Содержание мест захоронений (окашивание, уборка и вывоз мусора, выпиловка сухих и аварийных деревьев)
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	230,000
	280,000
	300,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	230,000
	280,000
	300,000
	
	
	

	Адресное хозяйство
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	100,000
	150,000
	150,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	100,000
	150,000
	150,000
	
	
	

	Прочие мероприятия по благоустройству (окашивание)
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	80,000
	180,000
	200,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	80,000
	180,000
	200,000
	
	
	

	Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора в общественных местах)
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	50,000
	80,000
	100,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	50,000
	80,000
	100,000
	
	
	

	Прочие мероприятия по благоустройству (устройство и приобретение детских площадок)
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	150,000
	150,000
	150,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	150,000
	150,000
	150,000
	
	
	

	Прочие мероприятия по благоустройству (строительство спортивной площадки)
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	200,000
	400,000
	600,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	200,000
	400,000
	600,000
	
	
	

	Целевой показатель: Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий, %
	
	
	х
	х
	х
	45
	70
	100

	Итого по задаче 1:
	
	
	2690,000
	4140,000
	5365,000
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	2690,000
	4140,000
	5365,000
	
	
	

	Задача  2: Содержание и благоустройство военно-мемориальных объектов

	Основное мероприятие: «Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов»
	
	
	350,000
	510,000
	650,000
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	350,000
	510,000
	650,000
	
	
	

	Изготовление смет на ремонт и реконструкцию памятников
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	50,000
	50,000
	50,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	50,000
	50,000
	50,000
	
	
	

	Благоустройство сельских территорий, реализация проекта по благоустройству сельских территорий «Работы по благоустройству и восстановлению обелиска мирным жителям в д. Потапово Гагаринского района Смоленской области»
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	300,000
	460,000
	600,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	300,000
	460,000
	600,000
	
	
	

	Итого по задаче 2:
	
	
	350,000
	510,000
	650,000
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	350,000
	510,000
	650,000
	
	
	

	Итого по программе 
	
	
	3040,000
	4650,000
	6015,000
	х
	х
	х

	
	
	Федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Областной бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области
	3040,000
	4650,000
	6015,000
	
	
	


