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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря  2020 года	   №93
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2020 – 2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 08.05.2020г. № 39 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения  муниципальных программ муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация  Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	
	ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
		
1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020 – 2023 гг. Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.
3. Контроль  исполнения данного постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области	    		 О.А.Воробьёва

	

	УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района
Смоленской области

____________/Воробьёва О.А./
	
м.п. «__» ______________ 2020 г.







Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020 – 2023 гг.
Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

















Смоленск 2020 г.
Паспорт
программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
	Полное наименование организации
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	Основания для разработки программы
	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».
- Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
ИНН 6723019340, КПП 672301001
Юридический адрес: 215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское, ул. Центральная, д.15А.
Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области: Воробьёва Олеся Александровна
Контактный телефон: 8 (48135) 7-33-48




	Полное наименование разработчиков программы
	Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности»
ИНН 6731077881, КПП 673101001
Юридический адрес: 214019, Российская Федерация,
г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12.
Фактический адрес: 214006, Российская Федерация,
г. Смоленск, ул. Островского, д.2.
Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич

	Цели программы
	- Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения.
- Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению.

	Задачи программы
	- Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- Повышение эффективности системы электроснабжения.
- Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов   в учреждении.
- Снижение потерь в сетях электроснабжения.
- Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг.
- Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики.

	Сроки реализации программы
	Сроки реализации программы 2020 – 2023 гг.




	Целевые показатели
	1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт*ч).
2. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (куб. м).
3. Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении (куб. м).
4. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т.у.т).
5. Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (%).
6. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %.
7. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2).
8. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (куб. м/чел.).
9. Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (кВт*ч/м2).
10. Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) (%).

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 900,0 тыс. руб., в том числе:
- бюджетные средства – 900,0 тыс. руб.




	Планируемые результаты реализации программы
	Экономия электрической энергии (здание Администрации) – 0 кВт*ч (0 тыс. руб.).
Экономия электрической энергии (уличное освещение) –177906 кВт*ч (1389,45 тыс. руб.).
Экономия природного газа – 0 куб. м (0 тыс. руб.).
Экономия моторного топлива – 0 т.у.т (0 тыс. руб.).
Экономия воды – 0 куб. м (0 тыс. руб.).
Экономия всего: 1389,45 тыс. руб.
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РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановые значения целевых показателей

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении
	кВт*ч
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении (уличное освещение)
	кВт*ч
	0
	25415
	33887
	33887

	2
	Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении
	Гкал
	-
	-
	-
	-

	3
	Снижение потребления природного газа в натуральном выражении
	м3
	0
	0
	0
	0

	4
	Снижение потребления воды в натуральном выражении
	м3
	-
	-
	-
	-

	5
	Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении
	м3
	-
	-
	-
	-

	6
	Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении
	т.у.т
	0
	0
	0
	0

	7
	Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100

	8
	Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	-
	-
	-
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	50
	50
	50
	50

	10
	Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100

	12
	Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР
	%
	-
	-
	-
	-

	13
	Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кВт*ч/м2
	168,48
	168,48
	168,48
	168,48

	14
	Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Гкал/м2
	-
	-
	-
	-

	15
	Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	16
	Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	-
	-
	-
	-

	17
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	м3/чел.
	333,33
	333,33
	333,33
	333,33

	18
	Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов)
	%
	0
	0
	0
	0

	19
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	шт.
	0
	0
	0
	0

	20
	Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах
	кВт*ч/м2
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	21
	Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах
	Гкал/м2
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	22
	Удельный расход ХВС в многоквартирных домах
	м3/чел.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23
	Удельный расход ГВС в многоквартирных домах
	м3/чел.
	-
	-
	-
	-

	24
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления
	м3/м2
	-
	-
	-
	-

	25
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения
	м3/чел.
	-
	-
	-
	-

	26
	Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах
	т.у.т/м2
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	27
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС
	т.у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-

	28
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных
	т.у.т./Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	29
	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения
	кВт*ч/Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	30
	Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	31
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	32
	Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	кВт*ч/м3
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	33
	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения
	кВт*ч/м3
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.

	34
	Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения
	кВт*ч/м2
	7,499
	6,919
	6,145
	5,371

	35
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту
	шт.
	-
	-
	-
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	36
	Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению
	шт.
	-
	-
	-
	-

	37
	Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту
	шт.
	-
	-
	-
	-

	38
	Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту
	шт.
	-
	-
	-
	-

	39
	Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	шт.
	-
	-
	-
	-

	40
	Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
	шт.
	-
	-
	-
	-





ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение 2019 (базового) года
	Плановые значения индикаторов

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Объемы потребления ЭЭ (в зданиях Администрации)
	кВт*ч
	95933
	95933
	95933
	95933
	95933

	1.1
	Объемы потребления ЭЭ (уличное освещение)
	кВт*ч
	328450
	328450
	303035
	269148
	235261

	2
	Объемы потребления ТЭ
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объемы потребления природного газа
	м3
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	4
	Объемы потребления твердого печного топлива
	м3
	37
	37
	37
	37
	37

	5
	Объемы потребления воды
	м3
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2

	6
	Объемы потребления моторного топлива
	л
	17,3
	17,3
	17,3
	17,3
	17,3

	7
	Количество вводов ЭЭ, всего
	шт.
	6
	6
	6
	6
	6

	8
	Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета
	шт.
	6
	6
	6
	6
	6

	
9
	Количество вводов ТЭ, всего
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Количество вводов природного газа, всего
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	Количество вводов ХВС, всего
	шт.
	2
	2
	2
	2
	2

	14
	Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	Количество вводов ГВС, всего
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.
АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД
Общие сведения об организации
	Полное наименование
	Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	Основной вид деятельности
	84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений

	Численность сотрудников
	47

	Общая площадь здания Администрации, м2
	569,4

	Отапливаемая площадь Администрации, м2
	455,1

	Объем финансирования на содержание учреждения в базовом 2019 году
	Объем финансирования учреждения составил:
электроэнергия (здания Администрации) – 761 776,79 руб.,
уличное освещение – 2 566 218,59 руб.,
природный газ – 23 500,00 руб.,
твердое печное топливо (дрова) – 56 650,00 руб.,
моторное топливо (бензин АИ-92) –577 861,55 руб.,
моторное топливо (бензин АИ-95) –59 982,60 руб.
ИТОГО: 4 045 989,53 руб.


На балансе Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области находятся 6 зданий.
1. Административное здание №1
Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 6 человек, компьютеров – 6 штук, принтеров – 7 штук, ноутбуков – 1 штука.
Здание двухэтажное, год ввода в эксплуатацию – 1973 г., общая площадь – 181,5 кв. м, отапливаемая площадь – 83,3 кв. м, строительный объем – 45,5 куб. м, капитальный ремонт не проводился, проведение последних ремонтных работ – 2016 г., строительный материал – материал ограждающей конструкции – панели, крыша двускатная, шиферная, фасад оштукатурен, здание находится в безвозмездном пользовании, котельной нет.


2. Административное здание № 2
Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 5 штук, принтеров – 6 штук, ноутбуков – 1 штука.
Год ввода в эксплуатацию – 1964 г., здание деревянное, площадь – 100 кв. м, отапливаемая – 100 кв. м, крыша двускатная, шифер, фасадное утепление имеется (обшит сайдингом), капитальный ремонт не проводился, дата текущего ремонта – 2015 г.

3. Административное здание № 3
Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 4 штуки, принтеров – 4 штуки.
Площадь – 36 кв. м, отапливаемая – 36 кв. м, строительный объем – 90 куб. м, здание кирпичное, фасадное утепление имеется (оштукатурен), капитальный и текущий ремонт не проводился, здание арендуется.

4. Административное здание № 4
Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 4 штук, принтеров – 4 штук, ноутбук – 1 штука.
Год ввода в эксплуатацию – 1975 г., площадь – 54 кв. м, отапливаемая – 54 кв. м, строительный объем – 162 куб. м, здание кирпичное, крыша двускатная, шифер, собственной котельной нет, капитальный и текущий ремонт не проводились.

5. Административное здание № 5
Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 4 штук, принтеров – 4 штук.
Год ввода в эксплуатацию – 1983 г., площадь – 97 кв. м., отапливаемая – 97 кв. м, строительный объем – 700 куб. м, здание кирпичное, крыша двускатная, шифер, собственной котельной нет, проведение последнего капитального ремонта – 1992 г.

6. Административное здание № 6
Год образования – 2005 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 5 штук, принтеров – 5 штук, ноутбук – 1 штука.
Год ввода в эксплуатацию – 1956 г., площадь – 100,9 кв. м, отапливаемая – 84,8 кв. м, строительный объем – 431 куб. м, здание деревянное, крыша двускатная, шифер.
	№ п/п
	Наименование здания
	Численность сотрудников, чел.

	1
	2
	3

	1
	Административное здание №1
	10

	2
	Административное здание №2
	7

	3
	Административное здание №3
	7

	4
	Административное здание №4
	7

	5
	Административное здание №5
	7

	6
	Административное здание №6
	9


Система электроснабжения
Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». Граница балансовой принадлежности по зданию.
Система электроснабжения имеет 6 вводов, оснащенные приборами учета.
	№ п/п
	Наименование здания
	Прибор учета ЭЭ

	1
	2
	3

	1
	Административное здание №1
	Меркурий 231

	2
	Административное здание №2
	Меркурий 201

	3
	Административное здание №3
	Меркурий 201

	4
	Административное здание №4
	Меркурий 201

	5
	Административное здание №5
	Меркурий 201,5

	6
	Административное здание №6
	Меркурий 201





Система внутреннего освещения включает в себя:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.
	Мощность, Вт

	1
	2
	3
	4

	Административное здание №1

	1
	Люминесцентные светильники
	11
	72

	2
	Лампы накаливания
	1
	95

	Административное здание №2

	1
	Люминесцентные светильники
	8
	72

	2
	Лампы накаливания
	2
	95

	Административное здание №3

	1
	Компактные люминесцентные лампы
	10
	15

	2
	Лампы накаливания
	25
	50

	Административное здание №4

	1
	Светодиодные лампы
	12
	60

	Административное здание №5

	1
	Светодиодные лампы
	16
	60

	2
	Компактные люминесцентные лампы
	8
	60

	Административное здание №6

	1
	Компактные люминесцентные лампы
	21
	18


Система теплоснабжения
Система газоснабжения имеет 1 ввод (Административное здание №2), оснащенный прибором учета Вектор ТG-4.
В качестве местных отопительных приборов установлены:
	№ п/п
	Наименование здания
	Система отопления
	Отопительные приборы

	1
	2
	3
	4

	1
	Административное здание №1
	Электрическое
	4 шт., алюминиевые радиаторы отопления

	2
	Административное здание №2
	Газовое
	11 шт., биметаллические радиаторы отопления

	3
	Административное здание №3
	Электрическое
	4 шт., чугунные радиаторы отопления

	4
	Административное здание №4
	Дрова
	6 шт., биметаллические радиаторы отопления

	5
	Административное здание №5
	Электрическое
	22 шт., биметаллические радиаторы отопления

	6
	Административное здание №6
	Дрова
	7 шт., чугунные радиаторы отопления




Оконные блоки и входные двери:
	№ п/п
	Наименование здания
	Оконные блоки
	Входные двери

	1
	2
	3
	4

	1
	Административное здание №1
	6 шт. (ПВХ),
размер 1,5х1,5
	3 шт., металлические

	2
	Административное здание №2
	10 шт. (ПВХ),
размер 1,35х0,85
	1 шт.,
размер 2,02х0,82

	3
	Административное здание №3
	5 шт. (ПВХ),
размер 1,0х2,0
	1 шт., железная,
размер 1,3х2,0

	4
	Административное здание №4
	6 шт. (ПВХ),
размер 1,5х1,5
	1 шт., железная,
размер 1,3х2,0

	5
	Административное здание №5
	1 шт. (деревянное),
размер 1,1х1,7,
7 шт. (ПВХ),
размер 1,1х1,7
	3 шт., железные,
размер 0,85х1,95

	6
	Административное здание №6
	1 шт. (деревянное),
размер 1,5х1,5,
8 шт. (ПВХ),
размер 1,0х1,5
	1 шт., железная,
размер 0,9х2,0,
1 шт., деревянная,
размер 0,8х2,0


Система водоснабжения
Система водоснабжения имеет два ввода (здание Администрации №1 и №6), установлен один прибор учета (здание Администрации №6).
Оплата за водоснабжение не производится.
Водоотведение централизованное, оплата не осуществляется.
[bookmark: __RefHeading___Toc334028560]Характеристика уличного освещения
Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».
На балансе Администрации находятся:
	№ п/п
	Наименование здания
	Количество уличных ламп, шт.
	Мощность, Вт

	1
	2
	3
	4

	1
	Административное здание №1
	124 шт. (ДРЛ)
	250

	2
	Административное здание №2
	50 шт. (светодиодные)
	50

	3
	Административное здание №3
	30 шт. (ДРЛ)
	250

	4
	Административное здание №4
	120 шт. (ДРЛ)
	250

	5
	Административное здание №5
	-
	-




	1
	2
	3
	4

	6
	Административное здание №6
	81 шт. (ДРЛ)
6 шт. (ДРЛ)
12 шт. (ДРЛ)
3 шт. (ДРЛ)
4 шт. (ДРЛ)
8 шт. (ДРЛ)
	250
40
50
55
150
60


Характеристика потребителей моторного топлива
На балансе Администрации находятся 9 единиц автотранспорта.
В качестве моторного топлива используется бензин АИ-92, АИ-95.
	№ п/п
	Наименование здания
	Количество автотранспорта
	Пробег за базовый 2019 год, км

	1
	2
	3
	4

	1
	Административное здание №1
	1 ед. ВАЗ-21236 Chevrolet Niva
	[bookmark: OLE_LINK1]42496

	2
	Административное здание №2
	1 ед. ИЖ-27154,
1 ед. ВАЗ-21214
	14994

	3
	Административное здание №3
	1 ед. ВАЗ-21053
	8630

	4
	Административное здание №4
	1 ед. ВАЗ-2107
	33410

	5
	Административное здание №5
	1 ед. ВАЗ-210740
	22340

	6
	Административное здание №6
	1 ед. LADA LARGUC,
1 ед. ЗИЛ-131 (пожарная машина),
1 ед. ВАЗ 21074
	12058


Общий пробег за базовый 2019 год составил 133928 км.
Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета
	Вид энергоресурса
	Вводов всего, шт.
	Вводов, оснащенных приборами учета, шт.
	Оснащенность приборами учета, %

	1
	2
	3
	4

	Электроэнергия
	6
	6
	100

	Природный газ
	1
	1
	100

	ХВС
	2
	1
	50





Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году по Административному зданию №1
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	39885
	313 646,15
	13,74

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	90800
	712 931,74
	31,28

	3
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	5320
	208 958,00
	3,91

	ИТОГО
	1 235 535,89
	48,93


Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году по Административному зданию №2
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	15900
	126 900,00
	5,48

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	14200
	103 500,00
	4,89

	3
	Природный газ
	куб. м
	3000
	23 500,00
	3,45

	4
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	1849
	72 070,00
	1,36

	ИТОГО
	325 970,00
	15,18


Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году по Административному зданию №3
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	13951
	111 358,64
	4,81

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	40847
	329 080,85
	14,07

	3
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	887,26
	35 931,85
	0,65

	ИТОГО
	476 371,34
	19,53




Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году по Административному зданию №4
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	1505
	12 137,00
	0,52

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	49381
	347 161,00
	17,01

	3
	Твердое печное топливо (дрова)
	куб. м
	16
	22 000,00
	4,26

	4
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	3344
	144 588,00
	2,46

	ИТОГО
	525 886,00
	24,25


Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году по Административному зданию №5
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	20713
	165 676,00
	7,14

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	55855
	450 210,00
	19,24

	3
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	2830
	113 214,00
	2,08

	ИТОГО
	729 100,00
	28,46


Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году по Административному зданию №6
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	3979
	32 059,00
	1,37

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	77367
	623 335,00
	26,65

	3
	ХВС
	куб. м
	7,2
	-
	-

	4
	Водоотведение
	куб. м
	7,2
	-
	-

	5
	Твердое печное топливо (дрова)
	куб. м
	21
	34 650,00
	5,59

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	80,500
	3 099,70
	0,06

	7
	Моторное топливо (бензин АИ-95)
	л
	1454,420
	59 982,60
	1,09

	ИТОГО
	753 126,30
	34,76


Структура фактических затрат на энергетические ресурсы
в 2019 базовом году
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Единица измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.
	В условном топливе, т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроэнергия
	кВт*ч
	95933
	761 776,79
	33,05

	2
	Уличное освещение
	кВт*ч
	328450
	2 566 218,59
	113,15

	3
	Природный газ
	куб. м
	3000
	23 500,00
	3,45

	4
	ХВС
	куб. м
	7,2
	-
	-

	5
	Водоотведение
	куб. м
	7,2
	-
	-

	6
	Твердое печное топливо (дрова)
	куб. м
	37
	56 650,00
	9,84

	7
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	л
	14310,76
	577 861,55
	15,67

	8
	Моторное топливо (бензин АИ-95)
	л
	1454,42
	59 982,6
	1,63

	ИТОГО
	4 045 989,53
	176,79


Средневзвешенные тарифы на ТЭР и воду в 2019 базовом году
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Средневзвешенный тариф

	1
	2
	3
	4

	1
	Электроэнергия
	руб./кВт*ч
	7,94

	2
	Уличное освещение
	руб./кВт*ч
	7,81

	3
	Природный газ
	руб./куб. м
	7,83

	4
	Твердое печное топливо (дрова)
	руб./куб. м
	1531,08

	5
	Моторное топливо
	руб./т.у.т
	36869,60

	5.1
	Моторное топливо (бензин АИ-92)
	руб./л
	40,38

	5.2
	Моторное топливо (бензин АИ-95)
	руб./л
	41,24




Перечень Мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей

Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:
- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;
- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.
1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения
Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:
- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.
3. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения
Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.
Программные мероприятия по данному направлению:
- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;
- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;
- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;
- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;
- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.


МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Мероприятия в системе электроснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Источник финансирования

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение
	-
	Бюджетные средства

	2
	Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы
	кВт*ч
	Бюджетные средства


Причина перехода на энергосберегающую светодиодную продукцию. Качество светодиодного освещения обеспечивает необходимую светоотдачу и благоприятный спектр излучения, превосходит по сроку службы лампу накаливания в 8-25 раз и снижают энергопотребление при равной мощности лучей в 6-10 раз, имеют высокую защиту от перепадов напряжения. Окупаемость светодиодных ламп при установке их в систему освещения и в настольные лампы будет максимальной при комбинированном использовании последних с потолочными светильниками по зонам освещения.
Светодиодные лампы не содержат ртути и могут обеспечить экономическую выгоду с меньшими затратами на техническое обслуживание и большей эффективностью. Преимуществом этих ламп может быть и их длительный срок эксплуатации. Галогенные и люминесцентные лампы могут работать до 25000 часов, тогда как LED поднимают этот показатель на качественно новый уровень - до 100 000 часов. Срок службы ламп обладает существенным преимуществом для производителей, поскольку любые работы по обслуживанию, эксплуатации, замене креплений требуют денег.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Планируемый год внедрения

	1
	2
	3

	1
	Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов
	2020

	2
	Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения
	2020

	3
	Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах
	2020

	4
	Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала
	2020

	5
	Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР»
	2020

	6
	Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения
	2020



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	№ п/п
	Наименование мероприятия Программы
	2020 г.
	2021 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении,
тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении,
тыс. руб.

	
	
	источник
	объем,
тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1 
	Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы
	-
	-
	-
	-
	-
	БС
	150,0
	25415
	кВт*ч
	198,49

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	150,0
	X
	X
	198,49

	2 
	Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение
	-
	-
	-
	-
	-
	БС
	150,0
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	150,0
	X
	X
	-

	3 
	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	4 
	Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	5 
	Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	6 
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	7 
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	8 
	Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	9 
	Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	10 
	Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	11 
	Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	12 
	Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	13 
	Сокращение потерь воды при ее передаче
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	14 
	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	15 
	Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	16 
	Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	Всего по мероприятиям
	-
	Х
	Х
	-
	Х
	300,0
	Х
	Х
	198,49



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
	№ п/п
	Наименование мероприятия Программы
	2022 г.
	2023 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении,
тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении,
тыс. руб.

	
	
	источник
	объем,
тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1 
	Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы
	БС
	200,0
	33887
	кВт*ч
	264,66
	БС
	200,0
	33887
	кВт*ч
	264,66

	Итого по мероприятию
	200,0
	X
	X
	264,66
	Х
	200,0
	X
	X
	264,66

	2 
	Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение
	БС
	100,0
	-
	-
	-
	БС
	100,0
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	100,0
	X
	X
	-
	Х
	100,0
	X
	X
	-

	3 
	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	4 
	Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	5 
	Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	6 
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	7 
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	8 
	Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	9 
	Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	10 
	Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	11 
	Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	12 
	Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	13 
	Сокращение потерь воды при ее передаче
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	14 
	Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	15 
	Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	16 
	Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-
	организационное мероприятие
	-
	-
	-
	-

	Итого по мероприятию
	-
	X
	X
	-
	Х
	-
	X
	X
	-

	Всего по мероприятиям
	300,0
	Х
	Х
	264,66
	Х
	300,0
	Х
	Х
	264,66




СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.
В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).
В соответствии с Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.
Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты о реализации Программы.
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