АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  декабря 2021 года                                                                                    № 66

Об утверждении плана-графика перехода на

предоставление муниципальных услуг в

электронной форме, предоставляемых

Администрацией Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, рассмотрев протест Гагаринской межрайонной прокуратуры, руководствуясь Уставом Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (Приложение №1).

2.Утвердить этапы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме (Приложение №2).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Никольского  сельского поселения                                                              Гагаринского района Смоленской области                                 О.А.Воробьева

Приложение №1

к постановлению Администрации Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области от 22.12.2021г №66

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых Администрацией Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

| № п/п | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ι этап | ΙΙ этап | IΙI этап | ΙV этап | V этап |
| 1. | Признание (непризнание) граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в Никольском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 2. | Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 3. | Передача в собственность граждан в порядке приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 4. | Признание в установленном порядке жилых помещений непригодными для проживания. | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 5. | Принятия документов, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 6. | Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 7. | # Приём заявлений и выдача документов о согласовании # переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 8. | Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 9. | Выдача справок, выписок из похозяйственных и домовых книг | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 10. | Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым запросам | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 11. | Выдача дубликатов завещаний и договоров купли-продажи и дарения домовладений, хранящихся в архиве Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 12. | Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |
| 13. | Согласование схемы дорожного движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 30.12.2022 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области от 22.12.2021г №66

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА

на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

| Этапы | Содержание этапа |
| --- | --- |
| Ι этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг |
| ΙΙ этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения и в электронном виде |
| IΙI этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
| ΙV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функций) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |